第 3 组进度报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 姓名 | 已完成任务 | 下周计划 | 备注 |
| 20090121 | 陈立标 | 1. 完缺页异常大部分注释，主要函数包括：do\_page\_fault()、handele\_mm\_fault()、handle\_pte\_fault()、do\_anonymous\_page()、do\_wp\_page()、do\_no\_page()等 2. 完成页面调入大部分注释，主要函数包括do\_swap\_page()等 | 1. 通过git合并三人注释，互相借鉴学习 2. 完成剩余代码注释工作 |  |
| 20020203 | 王思哲 | 1、经过小组沟通，适当调整了任务分配  2、对源代码进行注释，并依据代码，改进、重新绘制函数调用关系图  3、完成page\_alloc.c中的内存分配、释放相关的代码注释  4、完成vmalloc.c中的内存分配、释放相关的代码注释  图示  描述已自动生成图示  描述已自动生成 | 1、完成剩余代码的注释工作  2、小组间互相交流，捋清思路 |  |
| 20105225 | 张瑶清 | 依据小组分工完成了mmap.c中有关地址映射等相关主要函数。开始阅读理解memory.c代码，尝试先大概理解其结构再详细阅读批注。 | 下周完成memory.c的全部阅读，和组员交换想法和代码理解，整理关键的函数和数据结构，列出主要的函数调用关系及运行逻辑。 |  |